Plan de Pruebas

Gestión Quilhuica

Fecha: 11/10/2025

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 11/10/2025 | Primera Versión de Pruebas | Marco Oviedo |

Información del Proyecto

| Organización | Fundo Quilhuica. |
| --- | --- |
| Sección | 803-D. |
| Proyecto (Nombre) | Gestión Quilhuica. |
| Fecha de Inicio | 26/08/2025. |
| Fecha de Término | 17/11/2025. |
| Patrocinador principal | Santiago Valdes. |
| Docente | Carlos Correa. |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.069.120-9 | Marco Oviedo | mar.oviedo@duocuc.cl |
| 20.880.368-9 | Eduardo Velásquez | ed.velasquez@duocuc.cl |
| 20.604.354-7 | Felipe Alvarado | felip.alvaradoc@duocuc.cl |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Durante el periodo de pruebas que comprende este proyecto, nos enfocaremos en los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Se procederá a realizar pruebas de tipo exploratorias. Los módulos que serán sometidos a prueba serán: - Sesiones de usuario . - Inventario principal. - Casetas. - Alertas. - Reportes. - Panel de Control (dashboard). Algunos requisitos esenciales para comenzar la fase de pruebas es el ambiente de pruebas. El ambiente de pruebas será en un entorno local, en computadoras con sistema operativo Windows 11 Home. Referente a requisitos de software contaremos con PostgreSQL y Visual Studio Code para iniciar la base de datos local. La documentación que tendremos a disposición al momento de probar el software es el código fuente del sistema, en él veremos las clases y funciones que posee el proyecto.

Descripción Descripción general del sistema y características clave

El sistema Gestión Quilhuica tiene como objetivo llevar registro de los productos que se almacenan en un sistema de inventario. Este sistema de inventario estará alojado en Hostinger y sólo será de uso para el personal elegido por el Fundo Quilhuica.

| Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | Sesiones de usuario . Inventario principal. Casetas. Alertas. Reportes. Panel de Control (dashboard). |  |
| Objetivos de las pruebas | El objetivo de las pruebas es validar sus requisitos funcionales y no funcionales que se han desarrollado hasta el momento. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | - Login. - Registrar nuevo usuario. - Agregar Producto. - Editar Producto. - Eliminar Producto. - Crear Caseta (shed). - Eliminar Caseta. - Asignar Producto a una Caseta. - Registrar Aplicación de un Producto. - Generar Reportes Semanales. - Generar Reportes Mensuales. - Filtrar Dashboard. |  |
| Tipos de pruebas a realizar | - Pruebas de Sistema. - Pruebas Funcionales. - Pruebas no Funcionales. - Pruebas de Humo. |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | - Técnica de Caja Negra. - Técnica de Caja Blanca. - Técnicas Basadas en Experiencia. |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | Scrum Master | 1. Definir estrategia a seguir. |
|  | Scrum Team | 1. Diseñar casos de prueba. 2. Colaborar con la resolución de problemas de calidad. |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

Software: - Sistema operativo Windows 11 Home. - PostgreSQL. - Navegador Google Chrome. - Visual Studio Code. Hardware: - Computadoras personales del equipo Scrum.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Actividad; Tareas; Duración; Fecha Inicio; Fecha Fin; Responsable. Planificación de Pruebas.; Definir: Alcance, módulos a probar, tipos de prueba, técnicas de prueba, establecer roles.; 7 hrs.; 27/10/2025; 27/10/2025; Eduardo Velasquez.. Diseño Caso de Pruebas.; Identificar escenarios, escribir casos de prueba.; 5 hrs.; 28/10/2025; 28/10/2025; Eduardo Velasquez. Felipe Alvarado. Marco Oviedo.. Configurar el entorno.; Preparar hardware y software.; 30 min.; 28/10/2025; 28/10/2025; Eduardo Velasquez. Felipe Alvarado. Marco Oviedo.. Pruebas Funcionales.; Validar las funciones del software.; 48 hrs.; (1ra parte) 28/10/2025 (2da parte) 01/11/2025; (1ra parte) 30/10/2025 (2da parte) 03/11/2025; Eduardo Velasquez. Felipe Alvarado. Marco Oviedo.. Pruebas no Funcionales.; Medir atributos de calidad del software (ISO 25010).; 48 hrs.; (1ra parte) 28/10/2025 (2da parte) 01/11/2025; (1ra parte) 30/10/2025 (2da parte) 03/11/2025; Felipe Alvarado. Marco Oviedo.. Análisis de Resultados.; Revisión de informes y métricas.; 5 hrs.; (1ra parte) 31/10/2025 (FINAL) 04/11/2025; (1ra parte) 31/10/2025 (FINAL) 04/11/2025; Eduardo Velasquez.. Preparación de Informes.; Documentar los resultados y recomendaciones al equipo de desarrolladores.; 8 hrs.; 04/11/2025; 04/11/2025; Eduardo Velasquez..

Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionados al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Magnitud: Alto, Significativo , Moderado, Inferior y Baja. Probabilidad de ocurrencia. Plan de mitigación y plan de contingencia.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de recursos de software. | Alta. | Baja. | Revisar anteriormente los equipos disponibles. | Buscar recursos temporales de respaldo. |
| Cambios de requerimientos. | Alta. | Baja. | Mantener comunicación con stakeholders. | Tener un equipo preparado para ajustes rápidos. |
| Problemas de Configuración del Entorno. | Moderada. | Baja. | Realizar pruebas de configuración anteriormente a la prueba formal. | Tener un entorno de respaldo disponible. |
| Problemas de comunicación. | Moderada. | Baja. | Establecer un solo canal de comunicación. | Designar un punto de contacto principal. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas (este mismo documento). | Documento inicial que describe la estrategia para abordar las pruebas. Se incluye el objetivo, alcance de pruebas y recursos. |
| Casos de Prueba. | Documento detallado que describe los escenarios, acciones, resultados esperados y actuales de las pruebas. |
| Lista de Defectos. | Documento utilizado para llevar registro de los casos de prueba fallidos. |
| Reporte de Defectos. | Documento que sirve como respaldo para identificar las fallas de las pruebas y cómo se gatillaron. |
| Carta Gantt. | Documento que ayuda a visualizar el cronograma del desarrollo de software. Incluye la fase de pruebas iniciales y finales. |
| Resumen de Pruebas. | Documento que ayuda a obtener métricas de los resultados finales de la fase de pruebas. Es de gran valor para los desarrolladores de software, ya que entrega una retroalimentación cuantitativa de su trabajo realizado. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar término al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

- Cobertura de Pruebas: El proceso de pruebas se considerará exitoso y completo cuando se haya alcanzado una cobertura del 95% de los escenarios de prueba identificados en el plan inicial. - Estabilidad del Sistema: El proceso de pruebas quedará concluido cuando el sistema haya pasado todas las pruebas mencionadas en el futuro documento “Casos de Prueba”, sin la identificación de defectos o fallos críticos que afecten la estabilidad del sistema mismo. - Cumplimiento del Sistema: También se considerará que el proceso fue completo y exitoso cuando todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema se hayan probado y cumplan con las expectativas del cliente, siendo este último quien aprueba el producto final. - Aceptación de Defectos: El proceso de pruebas concluirá cuando se haya acordado con el cliente un margen de tolerancia de aceptación de menos del 5% (correspondiente al sobrante del punto uno anteriormente mencionado). - Informe de Cierre de Pruebas: El proceso de pruebas concluirá cuando se haya preparado y revisado un informe de cierre de pruebas, que documenta los resultados, acciones tomadas y lecciones aprendidas por todos los miembros del equipo. - Aprobación del Cliente: El cierre exitoso del proceso de pruebas dependerá de la decisión final que tome el cliente, quien revisará y aprobará el sistema. Habiendo estado satisfecho con los resultados obtenidos.

Glosario

- Requisitos Funcionales: Son declaraciones de las funciones que un sistema debe realizar, especificando cómo debería comportarse en situaciones específicas. - Requisitos no Funcionales: Son criterios que describen la calidad que un sistema (o software) debe tener. Algunos aspectos pueden ser: rendimiento, seguridad, usabilidad, entre otros. - Historias de Usuario: Son pequeñas descripciones de una funcionalidad de software desde la perspectiva del usuario final. Posee una estructura y sirven de referencia para identificar los requisitos funcionales del sistema. - Pruebas Exploratorias: Son pruebas informales y no planificadas donde el “tester” tiene la libertad de explorar y probar libremente el software sin seguir un guión detallado. - Módulo: Es una unidad independiente del software que realiza una función específica y puede ser combinada con otros módulos para construir una aplicación completa. - Login: Es el proceso llamado en donde un usuario puede acceder a un sistema, proporcionando sus credenciales de registro como: nombre de usuario y contraseña. - Ambiente de Pruebas: Es un entorno controlado en donde se realizan las pruebas de software. Puede incluir hardware y software para simular el entorno de producción del sistema a probar. - Base de Datos: Es un sistema organizado para recopilar, almacenar y gestionar datos. En este contexto de desarrollo y pruebas de software se utiliza para almacenar y recuperar información de manera ordenada y estructurada. - Tipos de pruebas: Son categorías o clasificaciones de pruebas que se realizan para validar aspectos específicos del software. Algunos ejemplos se mencionan en la tabla “Resumen de las Pruebas” proporcionada más arriba en este documento. - Técnicas de pruebas: Son enfoques o métodos específicos utilizados para diseñar y ejecutar pruebas de software. Algunos ejemplos se mencionan en la tabla “Resumen de las Pruebas” proporcionada más arriba en este documento. - Stakeholder: Es cualquier persona que tiene un interés en el proyecto de software. Algunos stakeholders comunes pueden ser: clientes, usuarios finales, desarrolladores, testers o cualquier otro que pueda verse afectado por el resultado del proyecto.