Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actividades y Objetivos Específicos cumplidos en el segundo sprint: Actividades(15 de 25): - Desarrollo Base de Datos (BD). - Diseñar la BD. - Integrar la BD. - Asegurar la BD. - Sesiones del Usuario. - Login. - Registro. - Roles de Usuario. - CRUD Inventario Principal. - Agregar Producto. - Listar Producto. - Editar Producto. - Eliminar Producto. - CRUD Casetas. - Crear Caseta. - Listar Caseta. - Editar Caseta. - Eliminar Caseta. - Asignación de Productos a Caseta. - Asignar Producto a Caseta. - Listar Producto en Caseta. - Editar Producto en Caseta. - Eliminar Producto en Caseta. Objetivos Específicos: - Aplicar la metodología ágil Scrum para garantizar un desarrollo iterativo e incremental, ajustado a las necesidades reales del cliente. - Diseñar e implementar una base de datos relacional que almacene de manera segura y estructurada la información de los productos e insumos. - Desarrollar módulos web que permitan agregar, editar y eliminar productos, así como gestionar su distribución entre las distintas casetas del fundo. |
| --- | --- |
| Objetivos | No hubo ajustes. |
| Metodología | No hubo ajustes (usando metodología SCRUM). |
| Evidencias de avance | Evidencias: - Registro de Usuario (https://www.youtube.com/watch?v=RKIhP4PszEA). - Login de Usuario (https://www.youtube.com/watch?v=2SvFbggCdpo). - CRUD de Productos (https://youtu.be/YK2tL6LvYgE). - CRUD de Casetas (https://youtu.be/jHTWmg_xrsI). - CRUD de Asignar Productos a Casetas (https://www.youtube.com/watch?v=hgoB3WXNxDI). - Sprint Planning (Link al Sprint Planning). - Product Backlog (Link al Product Backlog). Resguardar Calidad del Proyecto: - Aplicar metodología SCRUM. - Realizamos reuniones al menos 3 veces a la semana, evidenciadas en Trello (https://trello.com/b/9tui96mI/sprint-2). - Scrum Master cargó los artefactos anteriormente desarrollados del producto en GitHub (https://github.com/Eduardo-Ve/Proyecto-Gestion-Quilhuica/activity?activity_type=pr_merge). - Utilizar la herramienta de versionado GitHub. - Actividad de cada colaborador (https://github.com/Eduardo-Ve/Proyecto-Gestion-Quilhuica/activity). - Utilizar pruebas unitarias de los módulos. - Plan de pruebas del producto (Plan de Pruebas.docx) |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades | Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada. | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Gestión de Proyectos | - Planificación del proyecto. | Trello, reuniones iniciales. GIT. | 1 semana. | Eduardo Velásquez, Felipe Alvarado. Marco Oviedo. | Habrá retraso en el cronograma si los objetivos no están claramente definidos. | Completado | No hubo ajustes. |
|  | 2.Seguimiento y control | Burndown chart, reuniones diarias e informes de avance. GIT. | Durante todo el proyecto. | Eduardo Velasquez. | La comunicación constante con el cliente es clave para el éxito del proyecto. | En curso. | No hubo ajustes significativos, sólo ampliar la gama de herramientas para realizar el seguimiento. |
| Arquitectura de Software | 1.Definición de la arquitectura | Diagramas UML, vistas 4+1 (Miro), MockUp. GIT. | 1 semana. | Marco Oviedo, Felipe Alvarado. |  | Completado. | No hubo ajustes. |
| Desarrollo de Software | 1.Desarrollo Frontend | Framework (Django). VS Code. GIT. | 2 semanas. | Marco Oviedo, Felipe Alvarado. | Curva de aprendizaje según librerías utilizadas. | En curso. |  |
|  | 2.Desarrollo Backend | Python Django, APIs REST, servidor. GIT. | 2 semanas. | Marco Oviedo, Felipe Alvarado. | La integración con la Base de Datos puede ser compleja. | En curso. |  |
| Desarrollo de Base de Datos | 1.Modelado de datos | PostgreSQL, diagramas ER. GIT. | 3 días. | Marco Oviedo, Felipe Alvarado. | Pueden haber inconsistencias si los requerimientos no fueron claros. | Completado. | No hubo ajustes significativos, sólo el refinamiento del diagrama ER. |
|  | 2.Implementación de la BD | Motor de BD, queries de SQL. GIT. | 3 días. | Marco Oviedo, Felipe Alvarado. | Debe ser consistente con las lógicas del backend. | Completado. | Tuvimos que cambiar el motor de la BD, de MySql a PostgreSQL. |
| Integración de Plataformas | 1.Integración Frontend-Backend | APIs REST, servidor de pruebas. GIT. | 2 semanas. | Marco Oviedo, Felipe Alvarado. | Debemos desarrollar seguridad robusta en los endpoints. | En curso. | No hubo ajustes. |
|  | 2.Implementación de alertas | Librerías de notificación, correo o mensajería interna. | 2 semanas. | Marco Oviedo, Felipe Alvarado. | Tenemos experiencia y hay materiales para consultar sobre ciertas librerías a utilizar. | No iniciado. | No hubo ajustes, pues todo sigue en orden según lo planificado. |
| Calidad de Software | Pruebas unitarias y de integración | Google Sheets, Google Docs y módulo tests.py de VSCode. | 2 semanas | Marco Oviedo, Felipe Alvarado. | Podría haber dificultad en la simulación de todos los casos de uso. | No iniciado. | No hubo ajustes, pues todo sigue en orden según lo planificado. |
|  | Validación con el cliente y usuario final. | Ambiente de prueba del producto. | 2 semanas. | Eduardo Velásquez, Marco Oviedo, Felipe Alvarado. | El feedback del cliente será relativamente rápido. | No iniciado. | No hubo ajustes, pues todo sigue en orden según lo planificado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. - Planificación del proyecto: - Factores que facilitaron: - Recursos online (PMOInformatica). - Experiencia de proyectos ficticios con metodología Scrum. - Objetivos claros y no ambiguos. - Factores que dificultaron: - No recordabamos cuales eran todos los documentos Scrum. - Seguimiento y control: - Factores que facilitaron: - Utilizar herramientas como Trello, y cumpliendo los roles dentro de la metodología Scrum. - Factores que dificultaron: - Se nos dificultó comprender algunos componentes de GitHub que son importantes para utilizarlo de mejor manera. - Definición de la arquitectura: - Factores que facilitaron: - Pudimos recurrir a los recursos de años anteriores para consultar el llenado de documentación de manera correcta. - Pudimos identificar de forma temprana cómo debería estar construido el producto. - Pudimos recurrir a videos explicativos que nos guiaban cómo proponer una arquitectura. - Factores que dificultaron: - Un factor fue que empezamos con algunos días de retraso para completar todo. - Desarrollo Frontend: - Factores que facilitaron: - Pudimos recurrir a la documentación de Django para utilizar elementos propios del framework. - Factores que dificultaron: - Utilizar correctamente GitHub. - Desarrollo Backend: - Factores que facilitaron: - Pudimos recurrir a la documentación de Django para utilizar elementos propios del framework. - Factores que dificultaron: - La lógica fue un poco compleja de entender, ya que no sólo existe un inventario principal, sino que también existen “sub-inventarios”. - Modelado de datos: - Factores que facilitaron: - Compañeros de trabajo con experiencia en el modelado de datos. - Se pudo pedir guía de cómo mejorar el modelado a personas con más experiencia. - Factores que dificultaron: - Un factor fue que empezamos con algunos días de retraso para completar todo - Implementación de la BD: - Factores que facilitaron: - Documentación Django entrega los pasos para realizar la conexión con la base de datos de PostgreSQL. - Compañeros de equipo ya habían realizado anteriormente una conexión a la base de datos anteriormente mencionada. - Factores que dificultaron: - La creación de un env para poder usar bien la base de datos e integrarla correctamente - Integración Frontend-Backend: - Factores que facilitaron: - Conocimiento sobre lo que es diseño de vistas y como se iría integrando - Factores que dificultaron: - El factor tiempo será determinante. - Algunos errores tomaron más tiempo en resolver que otros. - Necesitábamos dedicar tiempo para integrar las funcionalidades desarrolladas por separado, hacia una rama de “integración” para resguardar el proyecto. - Implementación de alertas: - Factores que facilitarán: - Los integrantes del equipo cuentan con experiencia previa utilizando librerías como Twilio. - Factores que dificultarán: - El factor tiempo será determinante. - Pruebas unitarias y de integración: - Factores que facilitarán: - Tenemos plantillas a las cuales podemos acceder (de años anteriores). - Factores que dificultarán: - El factor tiempo será determinante. - Validación con el cliente y usuario final: - Factores que facilitarán: - La segunda reunión que tuvimos con nuestro cliente pudo ver un mockup y le gustó el concepto e idea de cómo funcionaría. - El cliente supo referenciar sus necesidades respecto al proyecto por ende siempre hubo buena coordinación - Factores que dificultarán: - El factor tiempo será determinante. - El cliente muchas veces no tiene tiempo libre para reuniones

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se realizaron ajustes a lo que vendría siendo los plazos de entrega del desarrollo del PB-08 debido a los siguientes motivos: - El PB fue definido con puntaje no muy alto por ende la asignación de días fue menor a la que se desarrolló - El factor de problemas de integración y errores desconocidos del Framework para el encargado de la tarea lo cual dificulto resolver el problema rápidamente. Dado esto se crearon ajustes a las tareas en base al Poker Planning, teniendo esto en cuenta, tomamos las actividades de desarrollo que consideramos con mayor puntaje las que más asignación de días tendrán, por ende ese fue nuestro ajuste para el desarrollo, de esta manera nos aseguramos de no tener más retrasos en el trabajo. Por el momento no se han eliminado actividades de desarrollo, sin embargo tenemos contemplado el hecho de que si se elimina una tarea ajustar el Sprint Planning de forma inmediata

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Actividades que no hemos iniciado: - Alertas de stock bajo (smartphone). - Alertas de fecha de vencimiento (smartphone). - Alertas de stock bajo y fecha de vencimiento (dentro del sistema web). - Generación de reportes semanales. - Generación de reportes mensuales. - Dashboard. Los motivos de no estar iniciadas son el hecho de que están planificadas sin embargo no están aún en tiempo de desarrollo a la fecha del 13-10, lo que quiere decir que no representan un atraso sino más bien que aun no entramos en la fecha para desarrollarlas